PROPOSTA Nº 48                                                                        	                            RECIFE, 11 de novembro de 2021.

PROPOSTA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Ao condomínio do Residencial Eduardo Victor II,

Proposta para prestação de serviços de engenharia referentes Reforço estrutural de vigas e lajes de uma construção multifamiliar localizada na Rua Prof.ª Egidia Wanderley Abrantes de Carvalho, 175 - Estados, João Pessoa - PB, 58030-450.

Prezado Ricardo,

Atendendo à sua solicitação, adiante apresentamos nossa Proposta de elaboração de serviços de engenharia, juntamente com a descrição do programa, etapas do trabalho e demais termos da contratação.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Reforço Estrutural

- Reforço estrutural de vigas e lajes, com elaboração do projeto por profissional técnico capacitado, limpeza da superfície por hidrojateamento de alta pressão ou de forma mecanizada por lixas e escovas de aço, execução de ponte de aderência (se necessário) aplicação de resina estrutural epoxídica para ancoragem da armadura de reforço, procedimentos de lixamento e esmerilhamento da estrutura para aumento a aderência (se necessário), limpeza com ar comprimido e aspiração, preparo da superfície, execução de pontos de fixação, tratamento dos furos, selagem, proteção mecânica, encamisamento de vigas e lajes, com formas de madeira de pinus, compensado naval e com grauteamento, abrangendo todos os elementos e em conformidade com a NBR6118.

Execução de fachada e coberta em telhas de fibrocimento.

Obs.: os custos de escoramento, limpeza e material já foram considerados no valor global.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Serviços de Reforço Estrutural

Importa a presente proposta de Reforço estrutural no valor TOTAL de: R$ 387.899,00 (trezentos e oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e nove reais)

NOTA 1: o valor do reforço dependente da cotação e disponibilidade de quantitativo na data de execução.

  - Serviço de execução de fachada e coberta

Importa a presente proposta de Reforço estrutural no valor TOTAL de: R$ 307.285,00 (trezentos e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais)

NOTA 2: o valor da coberta e execução da fachada dependente da cotação e disponibilidade de quantitativo na data de execução.

- AVALIAÇÃO E ACEITAÇÃO DAS ETAPAS DE TRABALHO

- Os documentos resultantes de cada etapa de trabalho serão entregues ao proprietário ou preposto em via impressa e digital;

- Os documentos avaliados serão devolvidos em via devidamente comentada pelo proprietário ou preposto;

- Os serviços executados serão conferidos em visita acompanhada pelo contratante e contratado após elaboração das medições para submissão de avaliação, correção ou alteração dos quantitativos medidos.

- PAGAMENTO

- Forma de pagamento poderá ser: integral ou com um adiantamento de 30% e complementar dividido em parcelas de igual valor com intervalo a definição da contratante, por transferência bancária. Juntamente com a conclusão da obra será entregue a documentação devidamente assinada em três vias.

- CONSIDERAÇÕES GERAIS

- A OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE: Todos os custos com emissão de ART.

- OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO: Realizar todos os itens citados e prestar toda consultoria no que envolver o serviço contratado, contemplado nesta com base nas normas técnica brasileira vigente;

- Caso seja necessária a realização de ensaios específicos que não estão mencionados nesta proposta, serão cobrados mediante a apresentação de nova proposta.

- O prazo para execução do serviço é em decorrência da duração da obra a ser acompanhada.

Engº Guilherme Henrique do N. Silva

CREA: 1818351889-PE

DADOS DA CONTRATANTE E TERMO DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

Nº DA PROPOSTA:

- SOLICITANTE DA PROPOSTA:

- CONTRATANTE DOS SERVIÇOS:

- OBRA/SERVIÇO/REFERÊNCIA:  Proposta para prestação de serviços de engenharia referentes Reforço estrutural de vigas e lajes de uma construção multifamiliar localizada na Rua Prof.ª Egidia Wanderley Abrantes de Carvalho, 175 - Estados, João Pessoa - PB, 58030-450.

- OBSERVAÇÕES:

Data:

ASSINATURA DA CONTRATANTE